CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Version 3.0 — Focus Essai Virtuel

Plateforme intelligente d’essai virtuel de produits cosmétiques basée sur la vision par ordinateur

Projet de Fin d’Études — Phase 1 : Essai virtuel (3 mois)

Phase 2 : Recommandation produits (après déploiement)

| Étudiant(e) : | OUATARA Sié Hans |
| --- | --- |
| Encadrant académique : | Mme Haidrar |
| Encadrant entreprise : | Mr Abdellah |
| Entreprise : | [Nom à compléter] |
| Date : | Mars 2026 |

Table des matières

# 1. Introduction et contexte

## 1.1 Présentation de l’entreprise

Flormar est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits cosmétiques. Elle dispose d’un site e-commerce et d’une présence active sur les réseaux sociaux. Son catalogue couvre 5 familles de produits : Teint, Yeux, Lèvres, Ongles et Soins.

## 1.2 Problématique

Le secteur cosmétique en ligne souffre d’un problème majeur : l’impossibilité pour le client d’essayer les produits avant l’achat. 73% des retours produits sont liés à une mauvaise correspondance de teinte. L’absence d’outil d’essai virtuel génère de la frustration, réduit le taux de conversion et engendre des coûts logistiques importants.

## 1.3 Stratégie projet en deux phases

Le projet est structuré en deux phases distinctes pour garantir un livrable fonctionnel de haute qualité :

- Phase 1 — Essai virtuel (3 mois, ce document) : Plateforme complète d’essai virtuel couvrant tous les produits visuellement applicables du catalogue (teint, yeux, lèvres). Déploiement et mise en production.

- Phase 2 — Recommandation intelligente (post-déploiement) : Système de recommandation hybride (collaboratif + contenu) basé sur l’analyse de teinte et les interactions utilisateurs. Exploite les données réelles collectées en Phase 1.

Cette approche phasée est justifiée : la recommandation sera bien plus pertinente lorsqu’elle s’appuiera sur des données d’usage réelles plutôt que sur des profils synthétiques.

## 1.4 Objectifs de la Phase 1

| # | Objectif | Description | KPI / Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Essai virtuel multi-produits | Permettre l’essai de tous les produits Teint + Yeux + Lèvres via webcam | Pipeline CV < 40ms/frame, ≥ 25 FPS |
| O2 | Couverture catalogue complète | Couvrir les 15 types de produits applicables visuellement | 15/15 types supportés |
| O3 | Analyse de teinte de peau | Classifier teinte Fitzpatrick + sous-ton automatiquement | 6 landmarks, médiane LAB, classification I-VI |
| O4 | Application web déployée | Interface React + WebRTC accessible en production | Chrome, Firefox, Safari, responsive |

# 2. Analyse du catalogue produits

## 2.1 Classification par faisabilité technique

L’ensemble du catalogue a été analysé pour déterminer la faisabilité d’un essai virtuel par vision par ordinateur. Trois niveaux de faisabilité sont définis :

| Famille | Produit | Essai virtuel | Zone CV | Technique de rendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teint | Fond de teint | ✅ Oui | Joues, front, menton | Alpha blending + match teinte |
| Teint | BB Crème / CC Crème | ✅ Oui | Joues, front, menton | Idem fond de teint (opacité réduite) |
| Teint | Anti-cernes | ✅ Oui | Zone sous les yeux | Alpha blending local + éclaircissement |
| Teint | Contouring | ✅ Oui | Mâchoire, nez, tempes | Assombrissement directionnel |
| Teint | Fard à joues (blush) | ✅ Oui | Pommettes | Alpha blending + gradient radial |
| Teint | Poudres | ✅ Oui | Visage complet | Overlay léger + réduction brillance |
| Teint | Highlighter | ✅ Oui | Pommettes, arcade, nez | Reflet spéculaire directionnel |
| Teint | Primer / Fixateur | ⚠️ Partiel | Visage complet | Effet lissage texture (flou doux) |
| Yeux | Fard à paupières | ✅ Oui | Paupières | Alpha blending + gradient vertical |
| Yeux | Base à paupières | ⚠️ Partiel | Paupières | Overlay léger unificateur |
| Yeux | Eyeliner | ✅ Oui | Contour supérieur œil | Tracé courbe via landmarks |
| Yeux | Crayon yeux | ✅ Oui | Contour inférieur œil | Tracé courbe + estompage |
| Yeux | Mascara | ✅ Oui | Cils supérieurs | Effet épaississement + allongement |
| Yeux | Sourcils | ✅ Oui | Sourcils | Remplissage + coloration |
| Lèvres | Rouge à lèvres | ✅ Oui | Lèvres | Pipeline 5 étapes (déjà implémenté) |
| Lèvres | Gloss | ✅ Oui | Lèvres | Idem + reflet spéculaire renforcé |
| Lèvres | Baume à lèvres | ✅ Oui | Lèvres | Teinte légère + brillance |
| Lèvres | Crayon à lèvres | ✅ Oui | Contour lèvres | Tracé contour via landmarks |
| Ongles | Vernis à ongles | ❌ Non (Phase 2+) | — | Nécessite MediaPipe Hands séparé |
| Ongles | Soins / Dissolvant | ❌ Non applicable | — | Pas de rendu visuel |
| Soins | Tous les soins | ❌ Non applicable | — | Fiche produit enrichie + reco teinte |

## 2.2 Bilan de couverture

| Catégorie | Produits essai virtuel | Produits hors essai | Approche alternative |
| --- | --- | --- | --- |
| Teint | 8 (dont 2 partiels) | 0 | — |
| Yeux | 6 (dont 1 partiel) | 0 | — |
| Lèvres | 4 | 0 | — |
| Ongles | 0 | 3 | Perspective Phase 2 (MediaPipe Hands) |
| Soins | 0 | 6 | Fiche produit enrichie + recommandation par type de peau |
| TOTAL | 18 types couverts | 9 types |  |

L’essai virtuel couvre 18 types de produits sur 27 au total, soit les produits pour lesquels un rendu visuel a du sens. Les 9 produits restants (ongles + soins) sont traités via une fiche produit enrichie avec recommandation basée sur l’analyse de peau détectée.

# 3. Module Vision par Ordinateur — Détail par zone

## 3.1 Zone Lèvres (déjà implémentée)

Produits : Rouge à lèvres, Gloss, Baume à lèvres, Crayon à lèvres

Pipeline de rendu en 5 étapes validé et fonctionnel :

- Étape 1 : Masque de segmentation via polygone landmarks (lèvre supérieure + inférieure séparément)

- Étape 2 : Feathering (GaussianBlur sur le masque, rayon configurable)

- Étape 3 : Couche de couleur (image pleine couleur du produit)

- Étape 4 : Alpha blending par pixel avec opacité spatiale variable

- Étape 5 : Reflet spéculaire (ellipse positionnée selon géométrie 3D des landmarks)

Le crayon à lèvres utilise un tracé de contour (polyline) au lieu d’un remplissage.

## 3.2 Zone Teint (Mois 1)

Produits : Fond de teint, BB/CC Crème, Anti-cernes, Contouring, Blush, Poudres, Highlighter, Primer

### 3.2.1 Segmentation des zones

Le visage est segmenté en sous-zones via les 478 landmarks FaceMesh :

- Joues (landmarks #234, #454 et voisins) → Blush, Fond de teint

- Front (landmarks #10, #67, #109 et voisins) → Fond de teint, Poudres

- Menton (landmark #152 et voisins) → Fond de teint

- Pommettes (landmarks #116, #345 et voisins) → Highlighter, Blush

- Sous les yeux (landmarks #33, #133, #263, #362) → Anti-cernes

- Mâchoire + tempes + nez (contour facial) → Contouring

### 3.2.2 Techniques de rendu par produit

| Produit | Technique | Paramètres clés |
| --- | --- | --- |
| Fond de teint | Alpha blending uniforme sur zones teint | Couleur matchée à la teinte détectée, opacité 0.15-0.30 |
| BB/CC Crème | Idem fond de teint, opacité réduite | Opacité 0.08-0.15, effet naturel |
| Anti-cernes | Alpha blending local + éclaircissement LAB | Éclaircir L* de +10-15 dans la zone cernes |
| Contouring | Assombrissement sur mâchoire/nez/tempes | Diminuer L* de -15-20, gradient doux |
| Blush | Gradient radial centré sur pommettes | Rayon proportionnel à la distance inter-landmarks |
| Poudres | Overlay très léger + réduction de brillance | Opacité 0.05-0.10, diminuer les reflets |
| Highlighter | Reflet spéculaire directionnel | Ellipses lumineuses sur pommettes/arcade/nez |
| Primer | Flou gaussien léger (effet lissage peau) | Kernel 3x3 à 5x5, intensité faible |

## 3.3 Zone Yeux (Mois 2)

Produits : Fard à paupières, Base paupières, Eyeliner, Crayon yeux, Mascara, Sourcils

### 3.3.1 Segmentation des zones oculaires

- Paupière supérieure : landmarks #157, #158, #159, #160, #161 (et symétriques)

- Paupière inférieure : landmarks #144, #145, #153 (et symétriques)

- Contour supérieur œil : landmarks #33, #246, #161, #160, #159, #158, #157, #173

- Contour inférieur œil : landmarks #33, #7, #163, #144, #145, #153, #154, #155

- Sourcils : landmarks #70, #63, #105, #66, #107 (œil droit, symétriques pour le gauche)

- Zone cils : estimée par extrapolation à partir du contour supérieur de l’œil

### 3.3.2 Techniques de rendu par produit

| Produit | Technique | Difficulté |
| --- | --- | --- |
| Fard à paupières | Alpha blending + gradient vertical (plus intense au ras des cils) | Moyenne |
| Base paupières | Overlay unificateur très léger | Facile |
| Eyeliner | Tracé courbe (cv2.polylines) le long du contour supérieur | Élevée (précision) |
| Crayon yeux | Tracé courbe + estompage (GaussianBlur sur le tracé) | Moyenne |
| Mascara | Effet épaississement : lignes fines projetées depuis contour œil | Élevée |
| Sourcils | Remplissage zone sourcils + coloration | Moyenne |

## 3.4 Analyse de teinte de peau

L’analyse de teinte est utilisée à la fois pour l’essai virtuel (adapter les couleurs produits) et pour la recommandation future. Elle repose sur un échantillonnage multi-points robuste :

- 6 landmarks échantillonnés : joue droite (#234), joue gauche (#454), front (#10), menton (#152), joue haute droite (#137), joue haute gauche (#366)

- Espace colorimétrique LAB (perceptuellement uniforme)

- Médiane des échantillons (robuste aux outliers : ombres, reflets)

- Classification Fitzpatrick I à VI (seuils sur L*)

- Détection du sous-ton : Chaud / Froid / Neutre (canaux a* et b*)

# 4. Architecture technique

## 4.1 Architecture globale

L’architecture suit un modèle client-serveur découplé. Le traitement vidéo est réalisé côté client pour garantir la conformité RGPD et les performances temps réel :

Frontend (React + TensorFlow.js + WebRTC + Canvas) → API REST → Backend (FastAPI) → Catalogue produits (PostgreSQL) + Cache sessions (Redis) → Docker

## 4.2 Stack technique

| Couche | Technologies | Justification |
| --- | --- | --- |
| Vision par Ordinateur | MediaPipe FaceLandmarker (Tasks API), OpenCV, TensorFlow.js | 478 landmarks, nouvelle API stable, traitement local |
| Backend | FastAPI (Python), PostgreSQL, Redis | Performances async + catalogue + cache |
| Frontend | React, WebRTC, TensorFlow.js, HTML5 Canvas | SPA + flux caméra + rendu 2D |
| Déploiement | Docker, Docker Compose | Reproductibilité + facilité de démo |

## 4.3 Méthodologie de développement

- Approche itérative inspirée Scrum avec sprints de 2 semaines

- Livrables incrémentaux par zone faciale (lèvres → teint → yeux)

- Outils : Git, GitHub Projects (Kanban), README mis à jour par sprint

- Revue de sprint avec les encadrants à chaque fin de sprint

# 5. Indicateurs de performance (KPIs)

| Objectif | Métrique | Cible | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline CV | Latence par frame | < 40ms | time.perf_counter() cycle complet |
| Rendu webcam | Fréquence | ≥ 25 FPS | Moyenne glissante 100 frames |
| Couverture | Types produits supportés | 15/15 applicables | Checklist test par produit |
| Qualité rendu | Satisfaction visuelle | ≥ 4/5 | Panel 10-15 testeurs |
| Analyse teinte | Précision Fitzpatrick | ≥ 80% | Validation contre classification manuelle |
| Compatibilité | Navigateurs | Chrome, Firefox, Safari | Tests manuels + Lighthouse |
| Sécurité | Données biométriques | RGPD | Traitement 100% local |

# 6. Planning de réalisation — Phase 1 (3 mois)

## 6.1 Vue d’ensemble

| Mois | Focus | Livrables clés |
| --- | --- | --- |
| Mois 1 (S1-S4) | Zone Lèvres (fait) + Zone Teint complète | Fond de teint, BB/CC, anti-cernes, contouring, blush, poudres, highlighter, primer |
| Mois 2 (S5-S8) | Zone Yeux + Intégration web | Fard paupières, eyeliner, crayon, mascara, sourcils + React + WebRTC |
| Mois 3 (S9-S12) | Déploiement + Tests + Rapport | Application web déployée, tests panel, rapport PFE, présentation soutenance |

## 6.2 Mois 1 — Zone Teint (détail semaine par semaine)

| Semaine | Focus | Livrable |
| --- | --- | --- |
| S1 | Fond de teint + BB/CC Crème | Segmentation zones joues/front/menton, alpha blending adapté |
| S2 | Anti-cernes + Contouring | Zone sous-yeux + mâchoire, éclaircissement/assombrissement LAB |
| S3 | Blush + Highlighter + Poudres | Gradient radial pommettes, reflet spéculaire directionnel |
| S4 | Primer + Tests + Optimisation performance | Effet lissage, benchmarks < 40ms, tests toutes couleurs |

## 6.3 Mois 2 — Zone Yeux + Intégration web

| Semaine | Focus | Livrable |
| --- | --- | --- |
| S5 | Fard à paupières + Base paupières | Segmentation paupières, gradient vertical |
| S6 | Eyeliner + Crayon yeux | Tracé courbe précis, estompage |
| S7 | Mascara + Sourcils | Effet cils + remplissage sourcils |
| S8 | Intégration React + WebRTC | Interface web fonctionnelle avec flux caméra temps réel |

## 6.4 Mois 3 — Déploiement + Finalisation

| Semaine | Focus | Livrable |
| --- | --- | --- |
| S9 | Catalogue produits intégré + UI sélection | Interface de sélection par famille/catégorie/couleur |
| S10 | Tests panel utilisateurs + corrections | 10-15 testeurs, feedback, itérations |
| S11 | Déploiement Docker + optimisations finales | Application containerisée, prête pour la démo |
| S12 | Rapport PFE + Présentation soutenance | Rapport complet + slides + démo vidéo |

# 7. Contraintes et exigences non fonctionnelles

## 7.1 Sécurité et RGPD

- Aucune image de visage stockée côté serveur

- Traitement vidéo 100% côté client (navigateur) via TensorFlow.js

- Seules les métadonnées anonymisées transitent (type Fitzpatrick, sous-ton, préférences)

- Consentement explicite avant activation caméra

## 7.2 Performance

- Latence pipeline CV < 40ms/frame (contrainte dure pour 25 FPS)

- Taille bundle frontend optimisée

- Chargement modèle FaceLandmarker < 3 secondes

## 7.3 Compatibilité

- Navigateurs : Chrome (v90+), Firefox (v88+), Safari (v14+)

- Responsive : desktop et tablette

- WebRTC : getUserMedia() avec gestion des permissions

## 7.4 Qualité du code

- Tests unitaires par module (pytest + Jest)

- Documentation API via Swagger/OpenAPI (FastAPI)

- Structure tests/ dédiée dans le repository

# 8. Hors périmètre Phase 1

| Élément | Raison | Perspective |
| --- | --- | --- |
| Recommandation ML | Phase 2 post-déploiement (exploitera données réelles) | Phase 2 |
| Essai virtuel ongles | Nécessite MediaPipe Hands (module séparé) | Phase 2+ |
| Soins (corps, nettoyants, masques) | Pas de rendu visuel possible | Fiche produit enrichie |
| Application mobile native | Hors scope temporel, web responsive suffit | Phase 3 |
| Intégration paiement | Fonctionnalité e-commerce classique | Phase 3 |
| AR avancée (lunettes AR) | Matériel spécifique non disponible | Phase 3 |

# 9. Structure du projet

## 9.1 Structure GitHub

pfe-cosmetic-platform/

├── backend/app/ (main.py, api/, models/, services/)

├── cv_module/

│   ├── face_detection.py (wrapper FaceLandmarker)

│   ├── zones/ (lips.py, skin.py, eyes.py, brows.py)

│   ├── renderers/ (alpha_blend.py, specular.py, contour.py, gradient.py)

│   ├── skin_tone.py (analyse Fitzpatrick + sous-ton)

│   └── makeup_engine.py (orchestrateur multi-produits)

├── frontend/src/ (VirtualTryOn.jsx, ProductSelector.jsx, CameraFeed.jsx)

├── tests/ (test_lips.py, test_skin.py, test_eyes.py, test_api.py)

├── data/catalog/ (produits.json)

├── docs/ (rapport/, api/, architecture.md)

├── models/ (face_landmarker.task)

├── docker-compose.yml

└── README.md

## 9.2 Livrables Phase 1

| # | Livrable | Format | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Cahier des charges v3 (ce document) | DOCX | Mois 1, S1 |
| L2 | Module CV multi-produits complet | Python | Mois 2, S7 |
| L3 | Application web déployée | Docker + URL | Mois 3, S11 |
| L4 | Code source complet | Repository GitHub | Mois 3, S11 |
| L5 | Rapport de PFE | PDF | Mois 3, S12 |
| L6 | Présentation de soutenance | PPTX | Mois 3, S12 |
| L7 | Documentation API | Swagger/OpenAPI | Mois 3, S11 |

# 10. Références bibliographiques

| # | Paper | Source | Utilité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BeautyGAN: Instance-level Facial Makeup Transfer | Chang et al., ACM MM 2018 | Base transfert maquillage GAN |
| 2 | PSGAN: Pose and Expression Robust Spatial-Aware GAN | Jiang et al., CVPR 2020 | Robustesse poses temps réel |
| 3 | MediaPipe Face Mesh: GPU-Accelerated Solution | Google Research, 2019 | Justification MediaPipe |
| 4 | Real-time Facial Segmentation with Neural Networks | Google Research, 2021 | Segmentation zones faciales |
| 5 | Collaborative Filtering for Implicit Feedback | Hu et al., ICDM 2008 | Fondement reco (Phase 2) |
| 6 | LightGCN: Simplifying Graph Conv. Networks | He et al., SIGIR 2020 | Reco avancée (Phase 2) |
| 7 | The Fitzpatrick Scale in Dermatology | Fitzpatrick, 1988 | Classification teintes |
| 8 | Content-Based Recommendation in E-commerce | Burke, IJCAI 2002 | Filtrage contenu (Phase 2) |
| 9 | Virtual Try-On: A Survey | ArXiv, 2023 | État de l’art récent |
| 10 | Color Analysis in Cosmetics using CV | IEEE Access, 2022 | Colorimétrie LAB |

Cahier des Charges v3.0 — Focus Essai Virtuel

Phase 1 : Plateforme d’essai virtuel multi-produits (3 mois)

Phase 2 : Recommandation intelligente (post-déploiement)

Mars 2026