## Slide 1
Vision par Ordinateur
Machine Learning
Cosmétique B2C + B2B
Plateforme Intelligente
d'Essai Virtuel Cosmétique
Recommandation personnalisée basée sur la Vision par Ordinateur et le Machine Learning
Projet de Fin d'Études | 5 mois | Encadrant académique : [Nom] | Encadrant entreprise : [Nom]

## Slide 2
Plan de présentation
01
Contexte & Problématique
L'entreprise, le marché, les enjeux
02
Objectifs du projet
Ce que la plateforme va accomplir
03
Architecture technique
CV, ML, Full-Stack, données
04
Modules détaillés
Essai virtuel & Recommandation
05
Planning & Livrables
Roadmap 5 mois, jalons clés
06
Cahier des charges validé
Périmètre, contraintes, KPIs

## Slide 3
01 — Contexte & Problématique
73%
des retours produits
dus à mauvaise teinte
B2C
Grand public
e-commerce
B2B
Professionnels
beauté
5 mois
Durée du projet
PFE
Problématique
Comment permettre aux clients B2C et aux professionnels B2B d'essayer virtuellement les produits cosmétiques et de recevoir des recommandations personnalisées, en exploitant la vision par ordinateur et le machine learning ?
Produits prioritaires :
Gloss / Rouge à lèvres
Fond de teint / BB Cream
Fard à paupières
Blush · Bronzer · Highlighter
Présence digitale existante : Site e-commerce + Réseaux sociaux

## Slide 4
02 — Objectifs du Projet
👁
Essai virtuel temps réel
< 100ms · ≥ 25 FPS
Détecter le visage, segmenter les zones (lèvres, yeux, joues) et appliquer le maquillage en direct via la caméra.
🤖
Recommandation personnalisée
Precision@10 ≥ 70%
Analyser le profil utilisateur (teinte Fitzpatrick) et recommander les produits les plus adaptés.
🌐
Intégration e-commerce
API REST documentée
S'interfacer avec le site existant de l'entreprise pour rediriger vers l'achat et gérer le catalogue.
📊
Dashboard B2B
Statistiques & gestion
Offrir aux professionnels un espace d'administration pour le catalogue et l'analyse des comportements.

## Slide 5
03 — Architecture Technique
Frontend — React + TensorFlow.js
Caméra · Essai virtuel · UI Recommandation
Backend — FastAPI (Python)
Auth · Catalogue · Sessions · Routing
Module CV
▸ MediaPipe Face Mesh
▸ OpenCV colorimétrie
▸ Segmentation zones
▸ Fitzpatrick Tone
Produits ciblés
▸ Gloss / Rouge lèvres ⭐
▸ Fond de teint
▸ Fard à paupières
▸ Blush · Bronzer
Module ML
▸ Scikit-learn clustering
▸ Filtrage hybride
▸ Profil utilisateur
▸ FAISS similarité
PostgreSQL · Redis (cache sessions) · Docker · Cloud VPS
Base de données

## Slide 6
04a — Module Vision par Ordinateur
▶
1
Détection du visage
MediaPipe Face Mesh
478 landmarks faciaux
Temps réel (caméra web)
▶
2
Analyse teinte peau
Espace colorimétrique LAB
Échelle Fitzpatrick (6 types)
Zone joue landmark #234
▶
3
Segmentation zones
Lèvres · Yeux · Joues
Front · Pommettes · Nez
Contours précis polygons
4
Application maquillage
Couleur + opacité + finish
Effet brillant (gloss)
cv2.addWeighted() fusion
Outil clé : MediaPipe FaceMesh de Google — 468 points landmarks, inférence GPU, < 10ms/frame, compatible navigateur via TensorFlow.js

## Slide 7
04b — Module Machine Learning & Recommandation
Analyse du profil utilisateur
Type de peau
Fitzpatrick I–VI (LAB)
Historique essais
Produits essayés / aimés
Préférences finish
Mat · Satiné · Brillant
Undertones
Chaud · Froid · Neutre
Système de recommandation hybride
Filtrage collaboratif
Utilisateurs aux profils similaires
Filtrage basé contenu
Caractéristiques des produits
Système hybride
Collaboratif + Contenu = meilleure précision
Métriques d'évaluation :
Precision@K
NDCG
MAP
F1-Score
Stack ML :
Scikit-learn
TensorFlow/Keras
Surprise / LightFM
FAISS

## Slide 8
05 — Planning & Roadmap 5 mois
Mois 1
Recherche & Fondations
10 papers fondateurs
Cahier des charges
Setup GitHub + Docker
Démo MediaPipe
100%
Mois 2
Module CV
Face Mesh (478 pts)
Segmentation zones
Essai gloss temps réel
Colorimétrie LAB
0%
Mois 3
Module ML
Fitzpatrick classifier
Filtrage collaboratif
Système hybride
Métriques P@K
0%
Mois 4
Intégration
Full-Stack connecté
Dashboard B2C + B2B
Tests utilisateurs
Docker déploiement
0%
Mois 5
Soutenance
Rapport 80-120p
Slides 20 max
Démo en direct
Perspectives
0%

## Slide 9
06 — Cahier des Charges & Livrables
KPIs de succès
Latence essai virtuel
< 100ms
Fréquence d'image
≥ 25 FPS
Precision@10 recommandation
≥ 70%
Compatibilité navigateurs
Chrome · Firefox · Safari
Sécurité données biométriques
RGPD — traitement local
Livrables attendus
01
Rapport complet
80-120 pages - Mois 5
02
Application demo
Web fonctionnelle - Mois 4
03
Presentation
20 slides max - Soutenance
04
Code source
GitHub documente - En continu
05
API Documentation
Swagger / OpenAPI - Mois 4

## Slide 10
Stack Technique & Documentation
Vision par Ordinateur
MediaPipe FaceMesh
OpenCV
TensorFlow.js
Segment Anything (SAM)
Machine Learning
Scikit-learn
TensorFlow / Keras
Surprise / LightFM
FAISS
Backend & API
FastAPI (Python)
PostgreSQL
Redis (cache)
Docker
Frontend
React + Three.js
TensorFlow.js
WebRTC (caméra)
REST API
Sources clés : BeautyGAN (ACM 2018) · PSGAN (CVPR 2020) · MediaPipe FaceMesh (Google) · LightGCN (SIGIR 2020) · Fitzpatrick Scale

## Slide 11
Ce que nous avons accompli
Semaines 1–2
Fondations complètes du projet
✅ Cahier des charges structuré et complet
✅ Architecture technique validée et diagrammée
✅ Démo MediaPipe fonctionnelle (gloss temps réel)
✅ 10 papers fondateurs identifiés et listés
✅ Repo GitHub structuré + environnement Docker
✅ Datasets publics identifiés (LADN, CelebA, Fitzpatrick17k)
Prochaine étape : Mois 2 — Développement du module Vision par Ordinateur complet (segmentation + essai virtuel multi-produits)
Merci pour votre attention — Questions ?